研启智研：医学科研智能体工作台

基于 OpenCode + Research Skills 的可编排、可复核科研智能体

| 参赛方向 | 技术研发与智能开发 |
| --- | --- |
| 交付计划 | 报名阶段；计划于 7 月底交付可运行的科研工作流版本 |

一句话概述 将分散的医学科研方法 Skills 组织为可执行的多智能体工作流，覆盖“问题设计—文献证据—结构化抽取—科研写作—质量复核”，并把关键过程沉淀为可追溯项目资产。

一、业务痛点与参赛目标

医学科研任务跨越选题、检索、筛选、信息抽取、写作与质量核查，科研人员需要在多个工具和表格之间反复切换。

通用对话式 AI 能回答问题，却很难按科研规范固定流程、调用真实数据库、保存中间结果并支持人工复核。

目标是交付一套可在 OpenCode 中直接调用的医学科研智能体：让专业 Skills、外部工具和项目数据形成闭环。

二、总体方案与技术路线

以 OpenCode 为智能体宿主和编排层，以 medical-research-skills 为专业方法库，以 MCP 为真实工具接入层，以 FastAPI/SQLite 为项目事实与审计底座；采用“编排型 Agent + 专业子 Agent + 固定规则流 + 人工确认”的混合模式。

| 问题设计 PICO/方案 | 证据检索 双库与引文 | 筛选抽取 结构化证据 | 综合写作 综述/大纲 | 质控复核 留痕导出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、月底交付的能力范围

| 能力模块 | 月底交付内容 | 形成的价值 |
| --- | --- | --- |
| 科研问题与方案设计 | 主 Agent 澄清研究问题，生成 PICO、研究类型建议、检索与执行计划。 | 让模糊科研需求转为可执行任务。 |
| 文献检索与筛选 | 检索子 Agent 生成策略并调用 PubMed / Europe PMC；筛选子 Agent 输出初筛建议与理由。 | 实现真实检索、去重、纳排建议和 PRISMA 计数。 |
| 证据与方法学抽取 | 调用临床研究信息与方法学抽取 Skills，形成研究设计、样本、干预和结局的结构化证据表。 | 降低人工阅读和表格录入成本。 |
| 科研写作辅助 | 调用综述框架、方法写作与讨论架构 Skills，基于已核验项目数据生成结构化大纲和初稿。 | 将证据整理衔接到规范化写作。 |
| 质量与科研诚信复核 | 调用引文追溯、撤稿监测与人工复核机制；对不确定信息标记 human_review。 | 避免虚构引文和将 AI 建议误作最终结论。 |
| 项目化交付与审计 | 通过 MCP 保存项目、检索策略、题录、决策、证据表和导出工作包。 | 使过程可追溯、可复用、可复核。 |

四、智能体与 Skills 封装方式

| 层级 | 构成 | 职责 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主编排 | research-orchestrator | 任务拆解、路由、结构化交付、确认点控制 | 月底交付 |
| 证据检索 | search-agent | 检索式、数据库策略、真实检索与引文扩展 | 已具备基础 |
| 证据筛选 | screening-agent | 题录初筛、纳排理由与人工复核分流 | 已具备基础 |
| 抽取与写作 | extraction / writing roles | 结构化证据、综述框架、方法与讨论初稿 | 月底补齐封装 |
| 质量复核 | quality rules + Skills | 撤稿核查、证据边界、审计和导出 | 月底补齐封装 |

现有基础：已完成 OpenCode 主/子 Agent 骨架、14 个精选 Research Skills 同步机制、9 个 MCP 工具，以及真实 PubMed / Europe PMC 检索与两类课题的检索筛选闭环验证。

五、创新点与推广价值

不是单一聊天机器人，而是“Agent 编排 + Skills 方法论 + MCP 工具执行 + 项目数据留痕”的科研生产系统。

Skills 按任务路由调用，而不是一次性堆叠：检索、筛选、抽取、写作、质控各有输入输出和责任边界。

把可重复的科研流程固化为模板，可在不同病种、研究问题和综述类型之间复用。

坚持人机协同与科研诚信：任何最终检索式、纳排标准、研究结论及投稿级内容均需人工确认。

六、月底交付验收与能力边界

计划交付：可在 OpenCode 中运行的主编排 Agent；检索、筛选、抽取、写作/质控角色定义；精选 Skills 调用规则；真实检索 MCP 工具；统一结构化输出模板；2 至 3 个医学课题演示及可导出的项目工作包。

能力边界：本项目服务医学科研辅助，不提供诊断或治疗建议；AI 不替代科研人员做最终纳排、偏倚风险评价或临床结论。全文 PDF 解析、效应量自动抽取和投稿级系统综述将按验证结果逐步扩展，不在报名阶段承诺为已完成能力。